吉文旅审〔2026〕57号

关于在省级文物保护单位夹皮沟金矿建设

控制地带内实施黄金阁 矿工剧院 研学基地

及韩边外宿集项目建设的批复

吉林金谷宝戏台旅游有限公司：

你公司《关于在省级文物保护单位夹皮沟金矿建设控制地带内实施黄金阁 矿工剧院 研学基地及韩边外宿集项目建设的请示》收悉。2026年2月4日，我厅组织专家组对夹皮沟金矿涉建项目，组织了论证。现批复如下：

一、原则同意你单位在省级文物保护单位夹皮沟金矿建设控制地带内实施黄金阁、矿工剧院、研学基地及韩边外宿集项目建设。

二、切实做好以下工作：

（一）进一步深化设计方案，强化地域文化表达与在地性设计，与文物周边历史环境想协调，修改后报相关部门进行审批。
（二）补充视阈分析，后续建设过程中严格落实文物保护措施，强化施工管控，确保文物本体及周边环境安全制定文物安全防护、支护方案和保护措施方案，在施工前，按程序报相关文物管理部门核准后实施。

（三）在文物保护单位建设控制地带内施工期间，全程对文物建筑进行变形监控。
（四）严格按照《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规执行，项目实施过程中如发现重大文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。
（五）做好组织实施工作，防止发生安全、舆情等问题。

        吉林省文化和旅游厅

        2026年2月10日
PAGE  

